↓

| Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения за 2010 год |
| --- |
| МУП "Владимирводоканал" |
| Наименование строек | Утверждено на год | В течение года | Источник финансирования |
|  |  | профинансировано с учетом авансовых платежей | Освоено фактически (акты выполненных работ) |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 4 470,00 | 13 319,82 | 3 964,96 | 2 921,00 | 3 003,82 | 3 430,04 | 3 452,04 | 24,65 | 1 151,22 | 1 076,37 | 1 199,80 |  |
| ОБЪЕКТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение пропускной способности Судогодского водовода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надбавка к тарифу |
| Модернизация насосного и энергетического оборудования с увеличением мощности и напора до проектных данных | 1 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод Судогодского водозабора д=1000 мм. | 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Модернизация 1 блока НОВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация насосных станций 1 и 2 подъема | 510,00 |  |  |  |  |  | 2 142,36 | 0,00 | 1 065,99 | 1 076,37 |  |  |
| Строительство водоводов и внеквартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод НОВС (Д=800мм L=1000м) | 100,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Программа развития сетей водоснабжения с ликвидацией водозаборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных линий по улицам не имеющим водоснабжения | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 109,88 | 24,65 | 85,23 |  |  |  |
| ИТОГО от надбавки к тарифу: | 3 490,00 | 7 206,42 | 3 823,60 | 679,00 | 2 703,82 | 0,00 | 2 252,24 | 24,65 | 1 151,22 | 1 076,37 | 0,00 |  |
| Подключение вводных объектов к городским сетям водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей | 980,00 |  |  |  |  |  | 1 199,80 |  |  |  | 1 199,80 | плата за подключение |
| ИТОГО от платы за подключение: | 980,00 | 6 113,40 | 141,36 | 2 242,00 | 300,00 | 3 430,04 | 1 199,80 |  |  |  | 1 199,80 |  |

| Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоотведения за 2010 год |
| --- |
| МУП "Владимирводоканал" |
| Наименование строек | Утверждено на год | В течение года | Источник финансирования |
|  |  | профинансировано с учетом авансовых платежей | Освоено фактически (акты выполненных работ) |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО: | 16 450,00 | 10 209,60 | 673,60 | 2 923,80 | 851,70 | 5 760,50 | 7 860,41 | 4 267,89 | 2 408,41 | 494,42 | 689,70 |  |
| ОБЪЕКТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надбавка к тарифу |
| Развитие мощности по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение мощности очистных сооружений г.Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические трубопроводы Д=300мм, L=300 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство комплекса по утилизации осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция биопрудов ОСК мкр. Оргтруд |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования и сооружений для доведения очистки стоков до норм СаНПиН | 4 360,00 |  |  |  |  |  | 1 438,78 | 360,12 | 1 078,66 |  |  |  |
| Канализационные коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорный коллектор Д=500мм от КНС 14 до ул.Красносельская L=1900м | 4 900,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Напорный коллектор 2*800мм от КНС9 до ул. Гастелло L=1800м | 700,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Внеквартальные сети канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Труда Д=300мм L=1000м | 1 320,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Программа развития сетей водоотведения с ликвидацией водозаборных колонок, d=150 L=7000 п.м. | 1 310,00 |  |  |  |  |  | 2 580,66 | 705,91 | 1 329,75 | 494,42 | 50,58 |  |
| Ликвидация очистных сооружений мкр.Энергетик с переключением стоков на городские очистные сооружения | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО от надбавки к тарифу: | 14 590,00 | 2 395,50 | 673,60 | 1 031,80 | 551,70 | 138,40 | 4 019,44 | 1 066,03 | 2 408,41 | 494,42 | 50,58 |  |
| Строительство к/коллекторов и внекварталных сетей : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
| Строительство площадки компостирования на 15000м2 | 500,00 |  |  |  |  |  | 3 201,86 | 3 201,86 |  |  |  |  |
| Подключение вводных объектов к городским сетям водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей | 1 360,00 |  |  |  |  |  | 639,12 |  |  |  | 639,12 |  |
| ИТОГО от платы за подключение: | 1 860,00 | 7 814,10 | 0,00 | 1 892,00 | 300,00 | 5 622,10 | 3 840,98 | 3 201,86 | 0,00 | 0,00 | 639,12 |  |
|  |  |  | Прочий источник |  |  |  |  |  |
| Коллектор глубокого заложения от ул.Семашко до КНС 3А | 36 300,00 | 6 526,30 | 2 104,00 | 2 562,00 | 1 860,30 |  | 36 963,36 | 8 256,58 | 1 339,21 | 16 653,61 | 10 713,96 |  |